## Slide 1: Определение базовых показателей для оценки капитальных затрат
Встреча стран-членов PEMPAL,
2 декабря 2021 г.

## Slide 2: Содержание
Тенденция: базовые показатели для оценки капитальных затрат часто завышены
Напоминание: места возникновения капитальных затрат (прошлые обязательства)
Утверждение обязательств и платежей, уточнение базовых показателей:
  Шаг 1
  Шаг 2
  Шаг 3
Вывод и заключительный совет

## Slide 3: 1. Тенденция: базовые показатели для оценки капитальных затрат часто завышены

## Slide 4: 1. Базовые показатели для оценки капитальных затрат часто завышены
В рамках крупных и сложных проектов часто возникает перерасход средств. При этом, когда дело доходит до бюджетирования, наблюдается тенденция к завышению прогнозных капитальных затрат:
Недостаточная осведомленность о фактических обязательствах
  Сколько проектов фактически реализуются?
  На какие суммы заключены договоры?
     Эффективность сбора и анализа данных о капитальных затратах часто оставляет желать лучшего
Чрезмерный оптимизм в отношении «ритма» капитальных затрат:
  Капитальные затраты часто являются одним из главных приоритетов для правительств и отраслевых министерств.
  Но капитальные проекты часто сложны и, следовательно, их реализация занимают длительное время (разработка проекта, проведение тендеров, проблемы в ходе реализации, юридические вопросы, ...)
     Противоречия между намерениями и реальностью в области управления капитальными затратами

## Slide 5: 2. Напоминание: места возникновения капитальных затрат (прошлые обязательства)

## Slide 6: 2. Базовые показатели для капитальных затрат определяются главным образом прошлыми обязательствами.
Истина, которую часто упускают из виду: никаких платежей без прошлых обязательств не может быть в принципе, и не важно, были ли зарегистрированы такие обязательства.
  Общее правило бюджетирования
  Это особенно важно для капитальных затрат:
    юридические обязательства (подписание договора) инициируют серию платежей, которые могут быть растянуты на несколько лет;
    с точки зрения капитальных затрат базовые показатели обычно представляют собой основную часть расходов за год.
 Очевидна необходимость в бюджетном инструменте для последовательного выполнения обязательств, особенно в отношении капитальных затрат

## Slide 7: 2. Иллюстрация обязательств и платежей: это не так просто, как кажется
Финансовые обязательства
Платежи
Динамика обязательств и платежей

## Slide 8: 3. Санкционирование обязательств и платежей; способы уточнить базовые показатели

## Slide 9: 3. Бюджетные ассигнования, платежные ассигнования - мощный инструмент для составления бюджета капитальных затрат и оценки базовых показателей капитальных затрат
Определения:
  Бюджетные ассигнования (БА): разрешения, которые могут использоваться только для обязательств по капитальным затратам; вне зависимости от своей формы (они могут не являться ассигнованиями) они определяют верхний предел для обязательств по капитальным затратам на год вперед.
  Платежные ассигнования (ПА): ассигнования, которые могут быть использованы только для выплат в рамках капитальных затрат.
Взаимосвязь между БА и ПА на примере 3-летнего проекта:
  Год 1: Проект стартовал, договор подписан = обязательства вступили в силу  Обязательства зарегистрированы путем использования БА.
  Год 1: Первый платеж
  Год 2: Второй платеж
  Год 3: Третий платеж
Использование ПА

## Slide 10: 3. Шаг 1 : оценка графика платежей
График платежей = способ распределения платежей в рамках проекта (обязательства) по бюджетным годам:
  Для инвестиционного проекта сроком на 1 год график платежей будет следующим: 100%
  Для 3-летнего инвестиционного проекта: 33% / 33% / 34% или 10% / 60% / 30% или 20% / 60% / 20%
Пример 1 Пятилетний проект
 | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 | Итого |  |  |  | 
График платежей БА/ПА | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | 100% |  |  |  | 
млн евро | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Согласованные БА (обязательства) | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ПА | 120 | 240 | 360 | 360 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Базовые показатели

## Slide 11: 3. Шаг 1 : оценка графика платежей
Пример 2: постоянно действующая или долгосрочная инвестиционная программа
 | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 | Итого |  |  |  | 
График платежей БА/ПА | 20% | 50% | 30% |  |  | 100% |  |  |  | 
млн евро |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Согласованные БА (обязательства) | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
ПА | 120 | 300 | 180 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 130 | 325 | 195 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 140 | 350 | 210 |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 150 | 375 | 225 |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 160 | 400 | 240 |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 160 | 400 | 240 |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 160 | 400 | 240 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 160 | 400 | 240
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 | 400
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160
Итого ПА | 120 | 430 | 645 | 695 | 745 | 785 | 800 | 800 | 800 | 800
Базовые показатели (вариант 1)
Базовые показатели (вариант 2)

## Slide 12: 3. Шаг 1 : оценка графика платежей
В целях оценки базовых показателей МФ и отраслевые министерства следует согласовать графики платежей:
  Отраслевые министерства часто настроены чрезмерно оптимистично в отношении своевременности своих капитальных затрат: график 25% / 60% / 15% может с большой вероятностью превратиться в 15% / 50% / 35%
  Важно задать этот график распределения: он является важным допущением для определения базовых показателей (и новых ассигнований на капитальные затраты).
  Обычно график платежей требует периодической переоценки:
    Поскольку проект реализуется медленнее, чем прогнозировалось
    Поскольку со временем постоянная линия капитальных затрат (например, на содержание дорог) может обнаружить структуру расходов, немного отличавшуюся от первоначальных ожиданий.

## Slide 13: 4. Шаг 2: убедитесь, что вы учитываете фактические обязательства
Уровень фактических обязательств часто ниже бюджетных ассигнований, что также отражается на базовых показателях. Другими словами: всегда учитывайте фактический ход реализации.
Базовые показатели (вариант 1)
Базовые показатели (вариант 2)
Предположение: неполное использование будет продолжаться
Наблюдение:
продолжающее
неполное использование
БА
Исполнение и
прогноз исполнения
ПА утверждены с учетом прошлого исполнения
Итого ПА
ПА
График платежей БА/ПА
Согласованные БА
Использованные БА (обязательства)
млн евро
Год 1
Год 2
Год 3
Год 4
Год 5
Итого

## Slide 14: 4. Шаг 3: убедитесь, что вы учитываете фактические платежи
Фактические платежи часто не достигают 100% обязательств
Базовые показатели (вариант 2)
Базовые показатели (вариант 1)
Предположение в отношении покрытия
обязательств
платежами изменено
Наблюдение:
покрытие
обязательств платежами < 100%
Исполнение и прогноз исполнения
ПА утверждены с учетом прошлого исполнения
Итого ПА
ПА
График платежей БА/ПА
Согласованные БА
Использованные БА (обязательства)
млн евро
Год 1
Год 2
Год 3
Год 4
Год 5
Итого

## Slide 15: Вывод и заключительный совет

## Slide 16: Три варианта базовых показателей, и только один - верный
Три варианта базовых показателей, и только один –
верный
 Базовые показатели
определены с учетом утвержденных
бюджетных
ассигнований
 Базовые показатели
определены с учетом использованных бюджетных
ассигнований
 Базовые показатели
определены с учетом использованных бюджетных
ассигнований и фактического покрытия платежей/обязательств

## Slide 17: 4. Заключительный совет
Если появились переходящие ассигнования,
 вычитайте их из базовых показателей
 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Базовые показатели |  | 401 | 577 | 623
Переход с 2020 г. | 30 |  |  | 
Использование переходящих ассигнований |  | -10 | -10 | -10
Итоговые базовые показатели |  | 391 | 567 | 613

## Slide 18: Спасибо за внимание!